# HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

# ORDENANZA N° 5658

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1°)   AUTORIZASE    a la ASOCIACION  CIVIL CENTRO VECINAL BARRIO ROQUE SAENZ PEÑA  a construir  un Centro de Salud Municipal  en el lugar y según proyecto , memoria  descriptiva y pliego de especificaciones técnicas provistos por la Municipalidad , ajustando  el gasto íntegro a realizar  para el mismo , hasta  su terminación , incluidos  materiales , mano de obra , a la suma de Pesos Ciento once mil quinientos pesos ( $ 111.500) .-

Art. 2º)  AUTORIZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal  a otorgar  a la Asociación  Civil Centro Vecinal Barrio Roque Sáenz Peña , un subsidio  no reintegrable  y con cargo de rendición  de cuentas, de Pesos  Ciento Once Mil quinientos  pesos ($ 111.500) , el que  deberá ser destinado a construir  un Centro  de Salud Municipal , en el lugar y según proyecto, memoria descriptiva y pliego de especificaciones técnicas que provea  la Municipalidad, debiendo  dicha suma  cubrir  íntegramente el costo de los materiales y la mano de obra necesarios para su construcción, hasta  su finalización , comprendiendo  además el I.V.A.-

Art. 3º)   El subsidio  referido en el artículo anterior se entregará  escalonadamente , un treinta y cinco  por ciento (35%) a la firma del contrato de construcción  con la empresa  que el Centro Vecinal seleccione  y el resto, según avance  de obra , el treinta y cinco  por ciento (35%) cuando la mampostería  se encuentre a  nivel del techo, un  veinte  por ciento (20%)  a la finalización de la colocación  de estructura y techo metálico y el diez por ciento (10%)  restante, con certificaciones parciales  hasta la finalización de la obra .-

Art. 4º)  La erogación  que demande el subsidio  referido en la presente, se imputará al Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII, Item 1 , Sub Item  8 – Edificios Municipales  del  Presupuesto vigente .-

Art. 5º)  PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los  veinticinco días del mes de setiembre  del año dos mil siete.-